DOCUMENTO DE TRABAJO  ·  ESTRATEGIA DE PROYECTO

Estrategia de Gestion de Requisitos Funcionales

con Spec-Driven Development (GitHub Spec Kit)

Como conectar los procesos del Manual Operativo con especificaciones verificables, revisar proceso por proceso lo que ya esta implementado, y llevar la aplicacion br-mt-ecommerce hasta la fase de pruebas.

| Proyecto | BR Dynamic x MT Valves · e-commerce multicanal (UAE) |
| --- | --- |
| Aplicacion | br-mt-ecommerce · en pleno desarrollo, aun sin fase de pruebas |
| Version | Borrador V2 · re-orientado a GitHub Spec Kit |
| Fecha | 24 de mayo de 2026 |
| Autoria | Documento generado para P. Sierra (BR Dynamic Solutions) |

SUSTITUYE AL BORRADOR ANTERIOR Esta V2 sustituye al Borrador V1 (basado en BMAD). Tras evaluar las opciones de herramienta, el proyecto se inclina por adoptar GitHub Spec Kit; el capitulo 1.3 razona esa decision. La estrategia de fondo -trazabilidad, identificadores, matriz, gobernanza- se conserva: es agnostica de la herramienta.

NOTA SOBRE ESTE BORRADOR Documento de trabajo. Las decisiones marcadas como NOTA AL EQUIPO requieren ratificacion. La adopcion de Spec Kit deberia confirmarse con un piloto antes de comprometer al equipo por completo.

# Tabla de contenido

Actualice este campo en Word: clic derecho > Actualizar campos.

# Resumen ejecutivo

El proyecto br-mt-ecommerce se construye hoy con el metodo BMAD. Esta estrategia propone reorientar el desarrollo hacia Spec-Driven Development (SDD) usando GitHub Spec Kit, una herramienta mas ligera, respaldada por GitHub y que funciona de forma nativa con Claude Code. La decision se razona en el capitulo 1.3.

El punto de partida hay que verlo con honestidad. El sistema esta en pleno desarrollo y no ha entrado en fase de pruebas. El fichero de seguimiento marca unas 58 historias como hechas, pero "hecho" ahi significa codigo escrito, no codigo verificado contra lo que el negocio pide. Por tanto, la primera tarea real no es planificar trabajo nuevo: es recorrer proceso por proceso lo ya implementado y comprobar si hace lo que se le pide.

A esto se suma el problema de fondo: los requisitos viven en tres mundos desconectados -el Manual Operativo, los artefactos del repositorio de codigo y las hojas de seguimiento- y ningun identificador recorre la cadena completa desde el proceso de negocio hasta el codigo.

La propuesta tiene cuatro piezas. Primero, adoptar la cadena de artefactos de Spec Kit: constitucion del proyecto, especificacion (spec), plan tecnico, lista de tareas e implementacion. Segundo, un esquema unificado de identificadores que sirve de hilo conductor. Tercero, una Matriz de Trazabilidad y Verificacion que es el registro vivo del estado real de cada requisito. Cuarto, un flujo de trabajo proceso por proceso, con dos casos: verificar lo ya implementado y especificar lo nuevo.

La hoja de ruta tiene cuatro fases: instalar Spec Kit y sanear el repositorio (F0); barrer proceso por proceso lo ya construido, escribiendo su spec y verificando la implementacion (F1); incorporar los procesos nuevos del Manual (F2); y operar de forma continua (F3). El sistema entra en fase de pruebas cuando la matriz esta verde, no antes.

Acompana a este documento la Matriz de Trazabilidad y Verificacion en formato Excel, lista para usarse desde el primer dia.

# 1. Proposito, alcance y metodo

## 1.1 Que problema resuelve

El equipo planteo tres dolores; el trabajo de re-orientacion ha hecho aflorar un cuarto, que es hoy el mas urgente:

Trazabilidad: no se sabe que requisito corresponde a que especificacion, tarea o entrega de codigo.

Completitud: las especificaciones, los disenos y las tareas quedan a medias o se improvisan.

Gobernanza: falta claridad sobre quien define que, cuando, y con que criterio se da algo por listo o por terminado.

Verificacion: el sistema esta en pleno desarrollo y no se ha probado; hay que recorrer proceso por proceso lo ya implementado y comprobar si hace lo que se pide.

## 1.2 Alcance

Dentro de alcance: el modelo de trabajo SDD con Spec Kit; el flujo proceso por proceso, tanto para verificar lo construido como para especificar lo nuevo; el esquema de identificadores; la matriz de trazabilidad y verificacion; la gobernanza; la hoja de ruta de adopcion; y un juego de plantillas con un ejemplo trabajado.

Fuera de alcance: la redaccion de los requisitos de negocio en si (trabajo del Manual Operativo y del equipo de negocio); la fase de pruebas formal de QA como tal, aunque esta estrategia es justamente lo que lleva al sistema hasta su umbral; y la decision sobre los puntos pendientes del Manual.

## 1.3 Por que Spec Kit y no BMAD

El proyecto tiene BMAD instalado (version 6.6.0, 41 skills) y lo ha usado durante 18 sprints. La auditoria, sin embargo, mostro que el equipo se alejo del pipeline canonico de BMAD: abandono el workflow de creacion de historias, escribe informes de cierre a posteriori y marca el estado a mano. Esa deriva es la senal de que BMAD pesa demasiado para el tamano de este equipo.

Spec Kit va en la direccion contraria. Es ligero -nueve comandos en lugar de un reparto de agentes y decenas de skills-, esta respaldado por GitHub, es agnostico del agente de IA (mas de 30 integraciones) y funciona de forma nativa con Claude Code, que es lo que el proyecto ya usa. Su modelo mental cabe en una linea: constitucion, spec, plan, tareas, implementacion.

Un matiz importante reduce el coste del cambio: las historias ya implementadas no necesitan ninguna herramienta de planificacion -ya son codigo-; lo que necesitan es verificacion. El valor de la herramienta es de aqui en adelante. Por eso migrar a Spec Kit no tira por la borda el trabajo hecho.

NOTA AL EQUIPO · CONFIRMAR CON UN PILOTO La adopcion de Spec Kit es una recomendacion, no un hecho consumado. Spec Kit nacio orientado a proyectos nuevos (greenfield) y br-mt-ecommerce ya es un codigo existente grande (brownfield); ese es su punto relativamente debil. Se recomienda confirmarlo con un piloto: aplicar Spec Kit a la verificacion de un proceso real (ver fase F1) y decidir en firme con datos antes de comprometer al equipo por completo. El Anexo G describe la migracion desde BMAD.

## 1.4 Como se construyo

El documento se apoya en cuatro investigaciones: las mejores practicas de SDD y de trazabilidad de requisitos; la auditoria del uso de BMAD en el repositorio; el inventario de los requisitos dispersos; y una revision detallada de GitHub Spec Kit. Las fuentes se listan en el Anexo H.

# 2. Marco de referencia: Spec-Driven Development y Spec Kit

## 2.1 Que es Spec-Driven Development

Spec-Driven Development (SDD) invierte la relacion habitual entre la especificacion y el codigo. En lugar de escribir codigo y documentar despues, la especificacion es el artefacto primario y duradero, y el codigo es su expresion regenerable. La spec es el contrato: define como debe comportarse el sistema y es la fuente de verdad desde la que el agente de IA genera, prueba y valida el codigo. GitHub Spec Kit es el conjunto de herramientas que pone en practica este metodo: un CLI llamado specify y un juego de comandos para el agente.

## 2.2 Los comandos de Spec Kit

Tras instalar Spec Kit, el agente (en este caso Claude Code) recibe nueve comandos. Los seis primeros forman el flujo principal; los tres ultimos son comandos de calidad.

| Comando | Que hace | Artefacto |
| --- | --- | --- |
| /speckit.constitution | Crea o actualiza los principios rectores del proyecto. | memory/constitution.md |
| /speckit.specify | Define QUE construir: historias de usuario y requisitos. Crea la carpeta de la feature. | specs/NNN-.../spec.md |
| /speckit.clarify | Aflora y resuelve las zonas mal especificadas, antes de planificar. | Actualiza spec.md |
| /speckit.plan | Genera el plan tecnico de implementacion a partir de la spec. | plan.md, research.md, data-model.md, contracts/ |
| /speckit.tasks | Deriva la lista de tareas ordenada por dependencias. | tasks.md |
| /speckit.analyze | Analisis de consistencia y cobertura entre spec, plan y tareas. | Informe (solo lectura) |
| /speckit.implement | Ejecuta las tareas y construye la feature. | Codigo fuente |
| /speckit.checklist | Genera listas de comprobacion de calidad de la spec. | checklists/ |
| /speckit.taskstoissues | Convierte las tareas en issues de GitHub. | Issues de GitHub |

## 2.3 La cadena de artefactos

La cadena de SDD es corta y clara. Cada eslabon produce un fichero que alimenta al siguiente.

| 1 Constitucion | Principios y restricciones del proyecto. Gobierna todo lo demas. Vive en memory/constitution.md. |
| --- | --- |
| 2 Spec (spec.md) | El QUE: historias de usuario, requisitos funcionales, criterios de aceptacion y criterios de exito medibles. Sin tecnologia. |
| 3 Plan (plan.md) | El COMO: stack, arquitectura, modelo de datos, contratos. Cada decision enlaza con un requisito. |
| 4 Tareas (tasks.md) | La lista accionable, ordenada por dependencias, con rutas de fichero por tarea. |
| 5 Implementacion | El codigo, generado al ejecutar las tareas. |
| 6 Verificacion | Analisis de cobertura y listas de comprobacion. Confirma que el codigo cumple la spec. |

Frente a BMAD, la cadena es mas simple: no hay un reparto de agentes ni una capa separada de epicas e historias. Las historias de usuario viven dentro de la propia spec; las tareas, en tasks.md.

## 2.4 La spec como fuente de verdad

El fichero spec.md es el corazon del metodo. Contiene las historias de usuario, los requisitos funcionales, los criterios de aceptacion y unos criterios de exito medibles. Tiene dos reglas que conviene conocer. La primera: la spec describe el QUE y el POR QUE, nunca el COMO; no se nombra tecnologia, ni API, ni estructura de codigo (eso aparece por primera vez en el plan). La segunda: cuando la entrada es ambigua, la plantilla obliga a marcar el punto con [NEEDS CLARIFICATION] en lugar de adivinar. La spec incluye ademas una lista de aceptacion -sin marcadores de aclaracion pendientes, requisitos verificables, criterios de exito medibles- que actua de puerta antes de planificar.

## 2.5 La constitucion del proyecto

La constitucion es el ADN del proyecto: un conjunto de principios y restricciones no negociables. Para br-mt-ecommerce es el sitio natural para codificar las convenciones que hoy viven en el fichero CLAUDE.md: el stack (Next.js, FastAPI, SQLAlchemy async), las directrices de rendimiento, las reglas de migraciones. Los demas comandos comprueban su trabajo contra la constitucion: el plan, por ejemplo, pasa por unas puertas (simplicidad, anti-abstraccion) y, si las incumple, debe documentar la excepcion.

## 2.6 Las puertas de calidad: clarify y analyze

Spec Kit codifica dos puertas de calidad como comandos:

/speckit.clarify se ejecuta antes de planificar. Hace preguntas estructuradas para reducir el riesgo de las zonas mal especificadas y registra las respuestas en la spec. Reduce el retrabajo aguas abajo.

/speckit.analyze se ejecuta despues de generar las tareas y antes de implementar. Cruza spec, plan y tareas en busca de contradicciones, huecos y requisitos sin ninguna tarea que los cubra. Es de solo lectura: informa, no corrige. Es la puerta de cobertura de requisitos.

## 2.7 Los workflows YAML y las puertas de revision humana

Spec Kit permite definir workflows: tuberias de automacion de varios pasos, reanudables, descritas en YAML. Encadenan comandos y pueden incluir pasos de tipo puerta (gate) que detienen la ejecucion y esperan la aprobacion de una persona. Spec Kit trae un workflow integrado, el ciclo SDD completo, que ejecuta specify, una puerta de revision de la spec, plan, una puerta de revision del plan, tareas e implementacion. El estado de cada ejecucion se guarda, de modo que un workflow pausado o fallido se puede reanudar desde el paso exacto.

## 2.8 SDD sobre un sistema ya empezado (brownfield)

Conviene ser honestos: Spec Kit nacio orientado a proyectos nuevos. Sobre un codigo ya existente y grande -como br-mt-ecommerce- el patron recomendado es la especificacion incremental: no se intenta especificar todo el sistema de golpe, sino que se escribe una spec acotada por cada proceso o cambio, opcionalmente precedida de un research.md que documenta como funciona hoy el codigo. Esta limitacion no es un obstaculo para esta estrategia: encaja exactamente con el trabajo proceso por proceso que el sistema necesita (capitulo 5).

# 3. Diagnostico del estado actual

## 3.1 Los tres mundos desconectados

Los requisitos del proyecto existen, pero viven en tres mundos paralelos que no se referencian entre si:

El mundo de la documentacion. El Manual Operativo: 31 capitulos en 7 partes, todo en estado borrador, con 276 notas abiertas (92 de accion requerida, 117 de decision pendiente, 59 de dato por confirmar, 8 de pregunta al equipo). La Parte C describe los procesos de operacion como fichas de extremo a extremo de 16 campos; dos de ellos -Automatizacion en br-mt-ecommerce e Integraciones tecnicas- son enunciados directos de requisito.

El mundo de la ingenieria. La carpeta _bmad-output del repositorio: una PRD que solo cubre la Fase 1, cinco ficheros de epicas, mas de 70 ADR, documentos de diseno por modulo y unas 58 historias implementadas.

El mundo del seguimiento. Las hojas de calculo de fichas DR de la carpeta de cronograma: un tercer indice, independiente de los otros dos.

## 3.2 El estado del repositorio: lo "hecho" no esta verificado

Este es el punto que mas hay que matizar. El fichero sprint-status.yaml marca todas las epicas e historias como hechas a lo largo de 18 sprints. Pero el sistema esta en pleno desarrollo y no ha entrado en fase de pruebas. "Hecho" en ese fichero significa codigo escrito; no significa codigo verificado contra los requisitos, ni probado. Tratar esas 58 historias como trabajo cerrado y validado seria un error: son implementacion sin contrastar.

A esto se suman siete huecos de proceso que la auditoria identifico y que esta estrategia resuelve:

| # | Hueco |
| --- | --- |
| 1 | No hay una especificacion que cubra todo el alcance; gran parte del trabajo se condujo desde informes de investigacion. |
| 2 | Los identificadores de requisito son locales a cada epica y no enlazan entre si ni con un origen comun. |
| 3 | No hay capa de trazabilidad ni de verificacion: nada une una historia con un requisito ni registra si la implementacion lo cumple. |
| 4 | Especificacion funcional y diseno tecnico estan mezclados de forma inconsistente entre varios artefactos. |
| 5 | Los nombres de fichero no son canonicos; el pipeline automatico no localiza sus entradas. |
| 6 | El fichero de seguimiento es internamente inconsistente y, sobre todo, su estado "hecho" no refleja verificacion. |
| 7 | Hay deriva de proceso documentada: el equipo abandono el pipeline canonico y trabaja a mano. |

## 3.3 El Manual y los requisitos dispersos

Las Partes C y D del Manual (capitulos 8 a 18) son el material listo para convertirse en specs: su plantilla de ficha de extremo a extremo esta estructuralmente preparada para la extraccion de requisitos. Las Partes A, B, E, F y G dependen de las decisiones pendientes. Las carpetas 06_Tecnologia_BMAD, 08_Tecnologia_y_app y 02_Fichas_DR son hoy marcadores vacios.

## 3.4 Sintesis del diagnostico

| Dolor | Causa raiz | Que lo resuelve |
| --- | --- | --- |
| Trazabilidad | Tres mundos sin clave comun | Identificadores unificados (4.4) y matriz (cap. 6) |
| Artefactos incompletos | Especificacion y diseno mezclados; sin definicion de listo | Cadena de artefactos de Spec Kit (4.2) y plantillas (Anexos A-D) |
| Gobernanza | Sin roles ni puertas claras | RACI (7.2), puertas clarify/analyze y revision (7.3) |
| Verificacion | Lo "hecho" es codigo sin contrastar; sistema sin probar | Flujo proceso por proceso (cap. 5) y la fase F1 de verificacion (cap. 9) |

# 4. El modelo objetivo

## 4.1 Principios rectores

Un solo origen. todo lo que se construye o se verifica nace de un requisito con identificador.

Una sola fuente de verdad. cada tipo de informacion tiene un unico sitio donde vive su definicion.

Hecho es verificado. nada se da por hecho hasta que su implementacion se ha contrastado contra los criterios de aceptacion de su spec.

El identificador es el hilo. el identificador de requisito conecta el Manual, la spec, las tareas, el codigo y la prueba.

SDD por defecto. se usa el flujo canonico de Spec Kit; las desviaciones se documentan.

## 4.2 La cadena de artefactos en br-mt-ecommerce

La cadena de Spec Kit, situada en el contexto del proyecto:

| 1 Proceso de negocio | La ficha de proceso del Manual Operativo. Responde al por que. |
| --- | --- |
| 2 Constitucion | Las convenciones del proyecto (hoy en CLAUDE.md), codificadas una vez. |
| 3 Spec del proceso | Una carpeta specs/NNN-... con su spec.md: historias, requisitos FR y criterios de aceptacion. |
| 4 Plan tecnico | plan.md y sus anexos: arquitectura, modelo de datos, contratos. Enlaza con los ADR. |
| 5 Tareas | tasks.md: la lista accionable, o el conjunto de comprobaciones de verificacion si el proceso ya esta implementado. |
| 6 Codigo | La implementacion. Nueva, o la ya existente que se esta verificando. |
| 7 Verificacion | analyze y checklists. Marca el requisito como verificado o con gap en la matriz. |

## 4.3 Fuentes de verdad

| Informacion | Fuente de verdad unica | Quien la mantiene |
| --- | --- | --- |
| Proceso de negocio (por que) | Manual Operativo, ficha de proceso | Equipo de negocio (MT) |
| Requisito funcional (que) | spec.md del proceso, en specs/NNN-.../ | Analista / PM |
| Convenciones del proyecto | memory/constitution.md | Arquitecto |
| Decision tecnica (como) | plan.md y ADR | Arquitecto |
| Estado de trazabilidad y verificacion | Matriz de Trazabilidad y Verificacion | Scrum Master / PM |

## 4.4 Esquema unificado de identificadores

Spec Kit aporta una trazabilidad ligera por convencion: numera las carpetas de feature (001-, 002-...) y las tareas dentro de tasks.md. Sobre esa base se anade un esquema de identificadores de requisito, que es la clave de union de la matriz. Cada identificador lleva un segmento de dominio:

| Tipo | Patron | Ejemplo | Donde vive |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisito funcional | FR-<DOM>-NNN | FR-INV-014 | Dentro de spec.md |
| Requisito no funcional | NFR-<DOM>-NNN | NFR-PLT-003 | Dentro de spec.md |
| Regla de negocio | BR-<DOM>-NNN | BR-PRC-007 | Dentro de spec.md |
| Spec / proceso | NNN-<dom>-<slug> | 014-inv-caducidades | Carpeta en specs/ |
| Tarea | T0NN (dentro de su spec) | T012 | Dentro de tasks.md |
| Decision tecnica | ADR-NNN | ADR-042 | docs/adr/ |

Los diez dominios (DOM): CAT catalogo/PIM, PRC pricing, INV inventario, PUR compras, SAL ventas, BIL facturacion, FIN finanzas, CHN canales, SIC inteligencia competitiva, PLT plataforma. El identificador FR es la clave de union de la matriz; vive dentro del spec.md del proceso y se conserva intacto en plan, tareas y pruebas.

# 5. El flujo proceso por proceso

Con cualquier herramienta, el trabajo real de este proyecto es ir proceso por proceso: establecer que se pide y comprobar que hay. Spec Kit estructura ese trabajo. El flujo tiene dos casos -verificar lo implementado y especificar lo nuevo- que convergen en la misma matriz.

## 5.1 El bucle general

La unidad de trabajo es el proceso: una ficha del Manual, o un modulo ya codificado. Para cada proceso se decide si esta ya implementado (Caso A) o es nuevo (Caso B), se ejecuta el caso correspondiente y se actualiza la matriz. El sistema avanza hacia la fase de pruebas a medida que los procesos pasan a verde.

## 5.2 Caso A: proceso ya implementado (verificacion)

Es el trabajo dominante de la fase F1. Para un proceso que ya tiene codigo:

escribir la spec retrospectiva del proceso con /speckit.specify: que se le pide, con sus requisitos FR y sus criterios de aceptacion. Esta spec es "lo que piden", redactada desde el Manual, no desde el codigo.

opcionalmente, generar un research.md que documente como funciona hoy el codigo, para tener ambas caras delante.

ejecutar /speckit.analyze para cruzar la spec con lo que hay y detectar requisitos sin cobertura.

comparar, criterio de aceptacion por criterio de aceptacion, lo que la spec pide contra lo que el codigo hace. Cada criterio queda verificado o con gap.

registrar el resultado en la matriz: el proceso pasa a verificado, o a implementado con gap.

para los gaps: generar plan y tareas para cerrarlos, e implementarlos.

## 5.3 Caso B: proceso nuevo

Para un proceso del Manual que aun no esta implementado, el flujo es el ciclo SDD completo de Spec Kit:

/speckit.specify a partir de la ficha aprobada del Manual.

/speckit.clarify para resolver los [NEEDS CLARIFICATION].

/speckit.plan para el diseno tecnico.

/speckit.tasks para la lista de tareas.

/speckit.analyze como puerta de cobertura.

/speckit.implement, y verificacion con checklists.

## 5.4 El cierre del lazo

En ambos casos, el ultimo paso es el mismo y es el que cierra la brecha entre los tres mundos: se actualiza la matriz con el identificador de spec y el estado de verificacion, y se anota en la ficha del Manual el identificador FR del proceso. El Manual y las specs quedan referenciandose mutuamente.

NOTA · POR QUE ESCRIBIR LA SPEC AUNQUE EL CODIGO YA EXISTA En el Caso A puede parecer redundante escribir la spec de algo ya programado. No lo es: la spec es "lo que el negocio pide", y solo teniendola por escrito y con criterios verificables se puede afirmar que el codigo cumple. Sin spec, "verificar" se reduce a una opinion. La spec retrospectiva es, ademas, la que permite que el sistema entre algun dia en una fase de pruebas con criterios objetivos.

# 6. La Matriz de Trazabilidad y Verificacion

La matriz es el registro vivo del estado real de cada requisito. Frente a una matriz de trazabilidad clasica, esta pone el acento en la verificacion, porque es lo que el proyecto necesita ahora. Se entrega como fichero Excel adjunto.

## 6.1 Estructura

| Columna | Contenido |
| --- | --- |
| ID Requisito | FR-<DOM>-NNN. La clave de union. |
| Descripcion | El enunciado verificable del requisito. |
| Dominio | Uno de los diez dominios. |
| Origen (Manual) | Capitulo y ficha del Manual, o decision de plataforma. |
| Spec | Carpeta specs/NNN-... que lo contiene. |
| Estado del requisito | Borrador / Revisado / Aprobado. |
| Tareas | Identificadores de tarea en tasks.md. |
| Diseno / ADR | ADR o seccion del plan que lo gobierna. |
| Estado implementacion | Pendiente / Implementado sin verificar / Implementado con gap / Verificado. |
| Resultado de verificacion | Criterios verificados frente al total; descripcion del gap si lo hay. |
| Prueba(s) | Casos de prueba que lo cubren. |
| Notas | Observaciones, decisiones pendientes, riesgos. |

## 6.2 Los estados de implementacion

La columna de estado es la que refleja la realidad del sistema. Cuatro valores: Pendiente (no hay codigo); Implementado sin verificar (hay codigo, pero no se ha contrastado contra la spec; es el estado de casi todo lo actual); Implementado con gap (verificado, y la implementacion no cumple algun criterio); y Verificado (la implementacion cumple todos los criterios de aceptacion). El sistema esta listo para la fase de pruebas cuando no quedan requisitos en los tres primeros estados.

## 6.3 Como se mantiene

La matriz tiene tres momentos de actualizacion obligatorios: al registrar un requisito (se crea la fila), al verificar un proceso (se completan las columnas de verificacion), y al cerrar un gap (el estado pasa a Verificado). Mantenerla al dia forma parte de la Definicion de Hecho. Responsable: el Scrum Master, con apoyo del PM.

NOTA · ESTADO DE LA MATRIZ ADJUNTA La matriz adjunta se entrega prerrellenada con el inventario de lo construido. Casi todas las filas estan en estado "Implementado sin verificar": es el reflejo honesto de un sistema que aun no se ha probado. El trabajo de la fase F1 es llevarlas a "Verificado". Las celdas en amarillo requieren confirmacion del equipo.

# 7. Gobernanza: roles, responsabilidades y puertas

## 7.1 Roles

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Product Owner de negocio | Define y aprueba el proceso de negocio y el requisito. Lado MT. |
| Analista / PM | Escribe y mantiene las specs; ejecuta specify y clarify. |
| Arquitecto | Constitucion, plan tecnico, ADR. |
| Scrum Master | Tareas, matriz de trazabilidad y verificacion, workflows. |
| Desarrollo | Implementacion de las tareas y sus pruebas. |
| Revision / QA | Ejecuta analyze y las verificaciones; puertas de revision. |

NOTA AL EQUIPO · ASIGNACION NOMINAL DE ROLES La tabla define roles, no personas. El equipo debe nominar cada rol y, sobre todo, decidir quien ejerce de Product Owner de negocio por el lado de MT: sin el, nadie aprueba los requisitos contra los que se verifica.

## 7.2 Matriz RACI por artefacto

R = Responsable; A = Aprobador (uno solo); C = Consultado; I = Informado.

| Artefacto | PO neg. | Analista/PM | Arquit. | SM | Dev | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso de negocio | A | R | C | I | I | I |
| Constitucion | C | C | A/R | C | C | I |
| Spec (spec.md) | A | R | C | C | I | C |
| Plan tecnico | I | C | A/R | C | C | I |
| Tareas (tasks.md) | I | C | C | A/R | R | C |
| Codigo | I | I | C | I | A/R | C |
| Verificacion | I | C | C | C | C | A/R |
| Matriz | I | C | I | A/R | I | C |

## 7.3 Puertas de calidad

El proceso tiene cuatro puertas; ninguna se salta:

Puerta de constitucion: el plan se comprueba contra la constitucion; las excepciones se documentan.

Puerta de clarificacion: antes de planificar, /speckit.clarify; no debe quedar ningun [NEEDS CLARIFICATION] sin resolver.

Puerta de analisis: antes de implementar, /speckit.analyze; no debe haber requisitos sin tarea ni contradicciones.

Puerta de revision: en los workflows, los pasos de tipo gate detienen la ejecucion y esperan aprobacion humana de la spec y del plan.

La Definicion de Listo de una spec: sin marcadores de aclaracion pendientes, requisitos verificables, criterios de exito medibles, origen trazado al Manual. La Definicion de Hecho de un proceso: todos los criterios de aceptacion verificados contra la implementacion, pruebas en verde, matriz actualizada a estado Verificado.

# 8. Mapeo de comandos Spec Kit al flujo

| Eslabon del flujo | Comando Spec Kit | Cuando se usa |
| --- | --- | --- |
| Convenciones del proyecto | /speckit.constitution | Una vez en F0; se revisa al cambiar el stack. |
| Especificar un proceso | /speckit.specify | Caso A (spec retrospectiva) y Caso B (proceso nuevo). |
| Resolver ambiguedades | /speckit.clarify | Tras specify, antes de plan. |
| Diseno tecnico | /speckit.plan | Para cerrar gaps y para procesos nuevos. |
| Lista de tareas | /speckit.tasks | Tras el plan. |
| Puerta de cobertura | /speckit.analyze | Verificacion del Caso A, y antes de implementar en el Caso B. |
| Implementar | /speckit.implement | Procesos nuevos y cierre de gaps. |
| Listas de verificacion | /speckit.checklist | Para construir las comprobaciones de aceptacion. |
| Tareas a issues | /speckit.taskstoissues | Opcional, si se quiere seguir el trabajo en GitHub Issues. |

El CLI specify se usa en F0: specify init configura el proyecto y elige Claude Code como agente; specify check valida el entorno; specify workflow ejecuta y reanuda los workflows.

# 9. Hoja de ruta de adopcion

F0  ·  Instalar Spec Kit y sanear el repositorio   (1-2 semanas)

Deja el proyecto listo para trabajar con SDD.

ejecutar specify init con la integracion de Claude Code; validar con specify check.

redactar la constitucion (/speckit.constitution) a partir del fichero CLAUDE.md.

crear la Matriz de Trazabilidad y Verificacion y dejarla en 06_Tecnologia_BMAD.

congelar _bmad-output como archivo historico de consulta.

F1  ·  Barrido de verificacion proceso por proceso   (6-10 semanas)

Es la fase central y la mas larga. Recorre todo lo ya implementado, proceso por proceso, aplicando el Caso A del capitulo 5.

priorizar los procesos por dominio: catalogo, pricing, inventario, canales.

por cada proceso: escribir su spec retrospectiva, ejecutar analyze, verificar criterio a criterio, registrar el resultado en la matriz.

abrir y cerrar los gaps detectados con plan, tareas e implementacion.

la fase termina cuando la matriz no tiene requisitos sin verificar.

F2  ·  Procesos nuevos del Manual   (Continua, por capitulo)

A medida que el negocio aprueba capitulos del Manual, se incorporan como procesos nuevos aplicando el Caso B.

priorizar las Partes C y D, estructuralmente listas.

por cada ficha aprobada, ejecutar el ciclo SDD completo.

no convertir capitulos bloqueados por decisiones pendientes.

F3  ·  Operacion continua y entrada en pruebas   (Permanente)

El regimen estable. Cuando la matriz esta verde, el sistema esta listo para entrar en fase de pruebas formal.

todo requisito nuevo entra por el flujo proceso por proceso.

las puertas de calidad se aplican en cada proceso.

la entrada en fase de pruebas se decide con la matriz, no con el calendario.

NOTA AL EQUIPO · F1 ES EL CAMINO CRITICO La fase F1 es la mas larga y la que de verdad determina cuando el sistema puede probarse. Su duracion depende del numero de procesos implementados y de cuantos gaps aparezcan. Conviene empezarla con un piloto de uno o dos procesos para calibrar el esfuerzo real por proceso antes de comprometer un calendario.

# 10. Backlog de remediacion inmediata (F0)

Acciones concretas de F0, en orden. Se recomienda ejecutarlas en una rama de trabajo controlada, con revision.

| # | Accion |
| --- | --- |
| 1 | Ejecutar specify init --integration claude en el repositorio; resolver lo que indique specify check. |
| 2 | Redactar memory/constitution.md con /speckit.constitution, volcando las convenciones de CLAUDE.md (stack, rendimiento, migraciones). |
| 3 | Definir los diez dominios y el esquema de identificadores como seccion de la constitucion. |
| 4 | Crear la Matriz de Trazabilidad y Verificacion (fichero adjunto) y ubicarla en 06_Tecnologia_BMAD del repositorio MT-ME. |
| 5 | Congelar _bmad-output como archivo historico; no se borra, se deja como consulta. |
| 6 | Elegir el primer proceso para el piloto de verificacion de F1 y ejecutarlo de principio a fin. |
| 7 | Decidir, con el resultado del piloto, si se confirma la adopcion de Spec Kit. |

# 11. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Spec Kit es debil en brownfield y el codigo de br-mt-ecommerce ya es grande. | Alto | Especificacion incremental: una spec acotada por proceso, con research.md del codigo existente; nunca especificar todo de golpe. |
| F1 se alarga mas de lo previsto por el volumen de gaps. | Alto | Empezar con un piloto para calibrar el esfuerzo por proceso; priorizar dominios; medir el avance con la matriz. |
| La spec retrospectiva se escribe mirando el codigo y no el Manual, y deja de ser una verificacion real. | Alto | La spec se redacta desde la ficha del Manual; el codigo se mira despues, en el research.md; el Product Owner aprueba la spec. |
| Coste de migrar desde BMAD. | Medio | No se migra el pasado: _bmad-output se congela como archivo. Spec Kit se usa de aqui en adelante. Ver Anexo G. |
| Doble fuente de verdad entre la spec y las hojas de seguimiento. | Medio | Regla de fuente unica (4.3); las hojas de fichas DR pasan a ser indice de seguimiento, no fuente de requisitos. |
| La adopcion de Spec Kit no convence tras el piloto. | Medio | El piloto es justamente el punto de decision; la estrategia de fondo (identificadores, matriz, gobernanza) es valida con cualquier herramienta. |

# Anexo A. Plantilla de spec.md

Estructura de la especificacion de un proceso. La spec describe el QUE, nunca el COMO.

Carpeta: specs/NNN-<dom>-<slug>/spec.md

Titulo y resumen: El proceso en una frase

Origen: Capitulo y ficha del Manual Operativo

Historias de usuario: Como <rol>, quiero <capacidad>, para <beneficio>

Requisitos funcionales: Lista de FR-<DOM>-NNN, enunciados verificables

Reglas de negocio: BR-<DOM>-NNN aplicables

Criterios de aceptacion: Escenarios Dado/Cuando/Entonces, uno por comportamiento

Criterios de exito: Metricas medibles de que el proceso cumple su objetivo

Aclaraciones pendientes: Marcadores [NEEDS CLARIFICATION] sin resolver

Lista de aceptacion: Sin marcadores pendientes; requisitos verificables; criterios medibles

# Anexo B. Plantilla de plan.md

Fichero: specs/NNN-.../plan.md (con research.md, data-model.md, contracts/)

Stack y contexto tecnico: Tecnologias; aqui aparece el COMO por primera vez

Cumplimiento de la constitucion: Puertas superadas o excepciones documentadas

Arquitectura: Componentes y su relacion

Modelo de datos: Entidades y cambios de esquema

Contratos: Endpoints de API afectados

Decisiones: ADR que genera o referencia

Trazabilidad: Cada decision enlaza con los FR que habilita

# Anexo C. Plantilla de tasks.md

Fichero: specs/NNN-.../tasks.md

Tareas: Lista numerada T001, T002... ordenada por dependencias

Marcado de paralelismo: Las tareas independientes se marcan como paralelizables

Ruta de fichero: Cada tarea indica los ficheros concretos que toca

Requisito cubierto: Cada tarea referencia el FR-<DOM>-NNN que satisface

Tareas de verificacion: En el Caso A, cada criterio de aceptacion es una tarea de comprobacion

# Anexo D. Plantilla de constitution.md

Fichero: .specify/memory/constitution.md

Principios: Las reglas no negociables del proyecto

Stack obligatorio: Next.js 16, React 19, FastAPI, SQLAlchemy async, Celery

Directrices de rendimiento: Reglas de queries, carga de imagenes, caches

Reglas de migraciones: Orden Supabase y luego Alembic

Esquema de identificadores: Los diez dominios y los patrones FR/NFR/BR

Puertas: Las comprobaciones que el plan debe pasar

Proceso de enmienda: Como se modifica la propia constitucion

# Anexo E. Ejemplo trabajado: verificacion de un proceso

Ilustra el Caso A -verificar un proceso ya implementado- sobre el control de caducidades del inventario.

## E.1 La spec del proceso

specs/014-inv-caducidades-fefo/spec.md

Requisito FR-INV-014: el sistema debe alertar de los lotes proximos a caducar segun la politica FEFO, con antelacion configurable por categoria de producto.

Historia: como responsable de almacen, quiero recibir alertas de los lotes proximos a caducar, para retirarlos antes de que generen merma.

Criterios de aceptacion:

Dado un lote con caducidad dentro de la ventana de su categoria, cuando corre el job diario, entonces se genera una alerta en el panel de inventario.

Dado un producto sin fecha de caducidad, cuando corre el job, entonces no se genera alerta para ese producto.

Dada una categoria con ventana configurada a 30 dias, cuando un lote entra en esa ventana, entonces la alerta indica dias restantes y cantidad.

## E.2 La verificacion

Se ejecuta /speckit.analyze y se compara cada criterio contra la implementacion existente (la historia us-erp-02-05, ya codificada). Resultado del ejemplo:

| Criterio | Implementacion | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Alerta del job diario | El job existe y genera la alerta | Verificado |
| Producto sin caducidad no alerta | Comprobado en codigo | Verificado |
| Ventana configurable por categoria | El codigo usa una ventana fija de 60 dias; no es configurable | Gap |

## E.3 El resultado en la matriz

FR-INV-014 queda en estado "Implementado con gap": 2 de 3 criterios verificados. El gap -la ventana configurable por categoria- genera su plan y sus tareas, se implementa, y entonces el requisito pasa a "Verificado". Sin la spec escrita, ese gap habria llegado invisible a la fase de pruebas.

# Anexo F. Comandos y layout de ficheros de Spec Kit

## F.1 Estructura que crea Spec Kit

.specify/

memory/constitution.md      principios del proyecto

templates/                  plantillas de spec, plan, tasks

scripts/                    scripts de apoyo

specs/

014-inv-caducidades-fefo/

spec.md                   el QUE

plan.md                   el COMO

tasks.md                  las tareas

research.md               (opcional) el codigo existente

checklists/               listas de verificacion

CLAUDE.md                     contexto del agente, en la raiz

## F.2 Orden de los comandos

specify init --integration claude     (una vez, en F0)

/speckit.constitution                 (una vez, en F0)

/speckit.specify    -> spec.md

/speckit.clarify    -> actualiza spec.md

/speckit.plan       -> plan.md + anexos

/speckit.tasks      -> tasks.md

/speckit.analyze    -> informe de cobertura

/speckit.implement  -> codigo

# Anexo G. Migracion desde BMAD

La migracion no consiste en convertir el pasado, sino en cambiar de herramienta para el trabajo futuro.

Lo construido: el directorio _bmad-output se congela y se conserva como archivo historico de consulta. No se borra ni se convierte.

Las historias: las historias de BMAD ya codificadas se tratan como procesos del Caso A: se les escribe una spec retrospectiva y se verifican. No se migran como artefactos.

Los ADR: los ADR existentes se conservan; se unifican en docs/adr/ y se referencian desde los nuevos plan.md.

Las convenciones: las convenciones de CLAUDE.md pasan a la constitucion de Spec Kit.

La estrategia: el esquema de identificadores, la matriz y la gobernanza son agnosticos de la herramienta y se conservan tal cual.

Conviven sin conflicto: BMAD y Spec Kit escriben en carpetas distintas. Durante el piloto pueden coexistir; la decision de desinstalar BMAD se toma solo cuando el equipo confirma la adopcion.

# Anexo H. Glosario y referencias

## H.1 Glosario

SDD: Spec-Driven Development. Metodo en que la especificacion es el artefacto primario y el codigo su expresion regenerable.

Spec Kit: El conjunto de herramientas de GitHub que implementa SDD: el CLI specify y los comandos del agente.

Constitucion: Fichero con los principios y restricciones no negociables del proyecto.

Spec: La especificacion de un proceso o feature: el QUE, con requisitos y criterios de aceptacion.

Plan: El diseno tecnico derivado de la spec: el COMO.

Brownfield: Trabajo sobre un codigo ya existente, frente a greenfield (proyecto nuevo).

Gap: Diferencia entre lo que un criterio de aceptacion pide y lo que la implementacion hace.

FR-<DOM>-NNN: Identificador de requisito funcional; la clave de union de la matriz.

## H.2 Referencias

GitHub Spec Kit, repositorio oficial. github.com/github/spec-kit

Spec-Driven Development, metodologia completa. github.com/github/spec-kit, spec-driven.md

GitHub Spec Kit, documentacion. github.github.io/spec-kit

Spec Kit, referencia de workflows. github.github.io/spec-kit/reference/workflows

Diving Into Spec-Driven Development With GitHub Spec Kit. Microsoft for Developers.

Spec-driven development with AI: get started with a new open source toolkit. The GitHub Blog.

Auditoria interna del repositorio br-mt-ecommerce y del repositorio MT-ME, mayo de 2026.

Fin del documento.  ·  Estrategia de Gestion de Requisitos Funcionales con Spec Kit  ·  Borrador V2  ·  24 de mayo de 2026.